QualityGate AI

Vorstellung der Lösung für die ING Bank

KI-gestützte Anforderungs- und Testfall-Qualität
direkt in Azure Boards

| Dokumenttyp | Vollständige Lösungs- und Deployment-Dokumentation (A–Z) |
| --- | --- |
| Zielgruppe | Testmanagement, Management, ING-Fachbereich & Security |
| Umfang | Überblick · Deployment · Datenschutz · Kosten · Zeitplan · Security · FAQ |
| Stand | 08.07.2026 |

# Inhalt

1.  Executive Summary – das Wichtigste in Kürze

2.  Was QualityGate AI macht (Funktionsüberblick)

3.  Nutzen speziell für das Testmanagement

4.  Architektur – wo läuft was

5.  Deployment bei der ING

5.1  Voraussetzungen

5.2  Erste Schritte (Schritt für Schritt)

5.3  Benötigte Rechte

6.  Datenschutz & Compliance

7.  Kosten

8.  Zeitplan bis zum laufenden Pilot

9.  Quellcode-Ablage

10.  Security-Befund (vollständiger Code-Review)

11.  Erwartbare Fragen der ING – mit Antworten

12.  Empfohlene nächste Schritte

# 1. Executive Summary – das Wichtigste in Kürze

QualityGate AI ist eine Azure-DevOps-Extension, die Work Items (User Stories) direkt im Boards-Formular auf Anforderungsqualität prüft: KI-gestützte Analyse von Beschreibung und Akzeptanzkriterien, konkrete Verbesserungsvorschläge, Duplikaterkennung und automatische Testfall-Generierung inklusive Anlage als Azure-Test-Case-Work-Items mit „Tested By“-Verknüpfung.

KERNAUSSAGE Für eine Bank besonders relevant: Das Tool erzeugt eine lückenlos nachweisbare Spur von der Anforderung zum Test – genau das, was Audits sehen wollen. Und: Die KI schreibt nie selbstständig, jede Übernahme ist eine bewusste Nutzeraktion mit Audit-Eintrag.

| Thema | Kurzfassung |
| --- | --- |
| Wo läuft es | Vollständig im Azure-Tenant der ING – kein externer SaaS, kein Fremd-Betreiber. |
| Datenschutz | Nur Work-Item-Texte; Azure OpenAI in EU-Region; kein Modelltraining mit Bank-Daten; keine Daten in die USA. |
| Kosten (Pilot) | Realistisch ~30–140 €/Monat, überwiegend nutzungsabhängige LLM-Token. |
| Zeit bis Pilot | Technisch 2–5 Tage; realistisch 6–10 Wochen inkl. Bank-Genehmigungen. |
| Sicherheit | Vollständiger Code-Review: keine kritischen Findings; 5 kleine Härtungspunkte vor Go-Live. |
| Lizenz | MIT – interne Übernahme, Anpassung und Betrieb uneingeschränkt erlaubt. |

# 2. Was QualityGate AI macht (Funktionsüberblick)

Die Extension fügt dem Work-Item-Formular in Azure Boards einen zusätzlichen Tab „QualityGate AI“ hinzu. Ohne Kontextwechsel in ein anderes Werkzeug bietet sie vier Kernfunktionen:

| Funktion | Was passiert | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Qualitätsanalyse | Prüft Beschreibung & Akzeptanzkriterien gegen ein konfigurierbares Regelset (KI-gestützt). | Qualitäts-Score + konkrete Befunde |
| Fix-Vorschläge | Erzeugt formulierte Verbesserungen je Befund; Nutzer editiert/übernimmt. | Bessere Anforderung, revisionssicher übernommen |
| Duplikaterkennung | Findet ähnliche Work Items im Projekt (WIQL-Suche). | Weniger doppelt erfasste Anforderungen |
| Testfall-Generierung | Leitet aus den Akzeptanzkriterien Testfälle ab und legt sie als Test-Case-Work-Items an – verlinkt via „Tested By“. | Nachverfolgbare Testabdeckung |

ABGRENZUNG Wichtig gegenüber Copilot & Co.: Der Kontext (Story mit Akzeptanzkriterien) ist im Work Item schon vorhanden. QualityGate AI arbeitet IM Ticket und schreibt das Ergebnis INS Ticket zurück – kein Copy-Paste, kein Medienbruch.

# 3. Nutzen speziell für das Testmanagement

Von der Story zum Testfall:  Aus jeder User Story entstehen auf Knopfdruck strukturierte Testfälle (Titel, Vorbedingung, Schritte mit erwartetem Ergebnis, Priorität, Herkunfts-Akzeptanzkriterium).

Lückenlose Traceability:  Jeder generierte Test Case wird automatisch über die Beziehung „Tested By“ mit der Story verknüpft und merkt sich, aus welchem Akzeptanzkriterium er stammt.

Mensch behält die Kontrolle:  Der Tester prüft und editiert jeden Vorschlag in einer Vorschau. Generieren und Anlegen sind getrennte Schritte – nichts wird automatisch angelegt.

Frühe Qualitätssicherung:  Bessere Akzeptanzkriterien werden schon beim Anlegen erkannt – Fehler fallen nicht erst im Test oder Review auf.

Keine Insellösung:  Die Test Cases entstehen als native Azure-Test-Case-Work-Items – direkt in Test Plans nutzbar, kein Import.

AUDIT-TAUGLICH Faustregel für Audits: Jederzeit nachweisbar, welche Anforderung durch welchen Testfall abgedeckt ist – von der Story bis zum Test eine durchgehende Spur.

# 4. Architektur – wo läuft was

Client (Extension-iframe im Browser) → Azure Functions Backend → Azure DevOps / Azure OpenAI / Storage / Key Vault. Kein Bestandteil läuft außerhalb des Azure-Tenants der Bank.

Nutzer im Work-Item-Formular (Azure Boards)
  └─ Extension-Tab „QualityGate AI“ (React-iframe, Browser des Nutzers)
       └─ HTTPS + Bearer-Token → Azure Function App (Node.js, Bank-Tenant)
            ├─ Azure DevOps REST API   (Token des angemeldeten Nutzers)
            ├─ Azure OpenAI, EU-Region (Managed Identity, kein API-Key)
            ├─ Azure Table Storage     (Analyse-Stände, Rulesets, Audit)
            └─ Azure Key Vault         (Secrets; bei Azure OpenAI faktisch leer)

Keine Telemetrie an den Hersteller, keine Drittanbieter-Aufrufe außer den konfigurierten Azure-Diensten.

Backend: Azure Functions v4 (Node.js). Frontend: React/Vite über das Azure-DevOps-Extension-SDK.

Die Standard-Backend-URL im Frontend-Build muss beim Bank-Build zwingend auf das Bank-Backend gesetzt werden (siehe Security-Punkt M-4).

# 5. Deployment bei der ING

## 5.1 Voraussetzungen

| # | Voraussetzung | Wer liefert das |
| --- | --- | --- |
| 1 | Azure-Subscription + Resource Group (EU-Region, z. B. West Europe) | Cloud-Team der Bank |
| 2 | Freigabe/Provisionierung Azure OpenAI (EU-Region, Modell-Deployment) | Cloud-/AI-Governance |
| 3 | Azure-DevOps-Organisation mit Boards im Einsatz | besteht bei der Bank |
| 4 | Berechtigung, Extensions in der ADO-Organisation hochzuladen | ADO-Org-Owner |
| 5 | Internes Git-Repository für den Quellcode | DevOps-Team |
| 6 | Optional: Application Insights / Log Analytics für Monitoring | Cloud-Team |

## 5.2 Erste Schritte (Schritt für Schritt)

Quellcode in ein internes Repo übernehmen (Empfehlung: Azure Repos in der ADO-Organisation). MIT-Lizenz – Übernahme und interner Betrieb uneingeschränkt erlaubt.

Azure-Ressourcen anlegen: Function App (Linux, Node 20), Storage Account (Tabelle „qualityGateKeyValueStore“), Key Vault, Azure-OpenAI-Ressource mit Modell-Deployment. Managed Identity der Function App aktivieren und ihr die Rollen „Key Vault Secrets“ und „Cognitive Services OpenAI User“ geben.

Backend konfigurieren und deployen: App-Settings setzen (Org-URL, Projekt, LLM_PROVIDER=azure-openai, OpenAI-Endpoint/Deployment, Key-Vault-URL, CORS_ALLOWED_ORIGIN), dann „func azure functionapp publish“.

Extension bauen: VITE_API_BASE_URL auf die Bank-Backend-URL setzen, „npm run package“ im web-Verzeichnis → .vsix-Datei.

Extension installieren: Als Org-Owner unter Organization Settings → Extensions → Upload extension hochladen. Kein öffentlicher Marketplace-Eintrag nötig.

Verifizieren:  Work Item öffnen → Tab „QualityGate AI“ → Analyse laufen lassen; Admin-Gate und Berechtigungs-Bitmaske gegen die Ziel-Organisation prüfen (Security-Punkt M-5).

## 5.3 Benötigte Rechte

| Bereich | Recht | Wofür |
| --- | --- | --- |
| Azure | Contributor auf der Resource Group | Ressourcen anlegen |
| Azure | Rollenzuweisung „Cognitive Services OpenAI User“ an die Managed Identity | LLM-Aufrufe ohne API-Key |
| Azure | Key-Vault-Policy (get/set/delete Secrets) für die Managed Identity | Secret-Zugriff |
| Azure DevOps | Organization Owner bzw. „Manage extensions“ | .vsix hochladen/installieren |
| Azure DevOps | Endnutzer: normale Work-Item-Rechte (Scopes vso.work, vso.work_write, vso.profile) | Extension nutzt das eigene Nutzer-Token |
| Azure DevOps | Admin-Aktionen: projektweite Schreibrechte bzw. Eintrag in ADO_ADMIN_USER_IDS | Admin-Gate (Rulesets/Konfiguration) |

RECHTE-PRINZIP Bewusst NICHT nötig: ein Service-Account mit Vollzugriff auf Boards. Jeder Zugriff auf Work Items geschieht mit dem Token des angemeldeten Nutzers – wer ein Work Item nicht sehen darf, sieht es auch über das Tool nicht.

# 6. Datenschutz & Compliance

| Datum | Wo verarbeitet | Gespeichert? |
| --- | --- | --- |
| Work-Item-Texte (Titel, Beschreibung, Akzeptanzkriterien) | Function App + Azure OpenAI, EU-Region im Bank-Tenant | Analyse-Ergebnisse in Azure Table Storage (Bank-Tenant) |
| Nutzeridentität | nur ADO-Nutzer-ID (GUID), über die ADO-API aufgelöst | als Schlüssel für Einstellungen/Verbrauchszähler |
| Zugriffstoken | nur im Speicher pro Request (Passthrough) | nein, nie persistiert |
| OpenAI-Key (nur Public-OpenAI-Variante) | Azure Key Vault | ja, verschlüsselt im Vault |

Kernaussagen für die Bank:

Keine Daten in die USA:  Vorgesehen ist LLM_PROVIDER=azure-openai mit EU-Endpoint. Der Public-OpenAI-Pfad ist ein Dev-Fallback, der nicht konfiguriert und per Egress-Firewall blockierbar ist.

Kein Modelltraining mit Bank-Daten:  Azure-OpenAI-Zusicherung von Microsoft; Prompts/Completions gehen nicht an OpenAI (das Unternehmen). Optional „modified abuse monitoring“ (Opt-out der 30-Tage-Vorhaltung) beantragen – bei Finanzinstituten üblich.

DSGVO-Einordnung:  Work-Item-Texte können Personenbezug enthalten. Verarbeitung bleibt im bestehenden Microsoft-AVV der Bank; Aufnahme in die bestehende DSFA des Azure-DevOps-/OpenAI-Stacks empfohlen. Entscheidung trifft der DSB der Bank.

Mensch in der Schleife:  Die KI legt nie selbstständig an oder ändert etwas. Generieren und Übernehmen sind getrennt; jede Übernahme erzeugt einen Audit-Eintrag. EU-AI-Act: unterstützendes Werkzeug mit menschlicher Letztentscheidung, kein Hochrisiko-System.

# 7. Kosten

Größenordnung für einen Pilot mit ~1 Team / ~50 Nutzern:

| Posten | Monatlich (ca.) | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| Azure Functions (Consumption) | 0–10 € | Freikontingent deckt Pilotlast meist ab |
| Storage Account (Table) | < 2 € | Kilobyte-große Datensätze |
| Key Vault | < 1 € | wenige Operationen |
| Azure OpenAI (z. B. GPT-4o-mini) | 20–100 € | nutzungsabhängig; ~2–5k Token pro Analyse |
| Application Insights | 5–25 € | empfohlen |
| Summe Pilot | ~30–140 € | Verbrauchszähler pro Nutzer eingebaut |
| Enterprise-Härtung (Private Endpoints, VNet, ggf. WAF) | +100–350 € | je nach Bank-Vorgaben |

Einmalig: 2–5 Personentage technisches Setup zzgl. Aufwand der Bank-Gremien. Die Kosten skalieren fast ausschließlich mit der LLM-Nutzung; Budget-Alerts auf der Azure-OpenAI-Ressource sind in wenigen Minuten eingerichtet.

# 8. Zeitplan bis zum laufenden Pilot

| Phase | Dauer | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 1. Repo-Übernahme + interner Review | 1 Woche | Code in Bank-Repo, Dependency-/License-Scan |
| 2. Genehmigungen (parallel) | 2–4 Wochen | Subscription, Azure-OpenAI-Freigabe, Security-/Compliance-Review, ggf. Betriebsrat |
| 3. Infrastruktur + Deployment | 2–5 Tage | Ressourcen, Backend, Extension-Build, Installation |
| 4. Härtung + Verifikation | 1 Woche | die 5 Security-Punkte, Admin-Gate-Verifikation, ggf. Pen-Test |
| 5. Pilot mit einem Team | 2–4 Wochen | Feedback, Kostenbeobachtung |
| Gesamt bis laufender Pilot | ~6–10 Wochen | Engpass: Genehmigungen, nicht Technik |

# 9. Quellcode-Ablage

Empfehlung: Azure Repos in der Azure-DevOps-Organisation der ING.

Gleiche Zugriffs-/Berechtigungswelt wie Boards, keine neue Plattform.

Build-Pipeline (Extension-.vsix + Function-Deploy) direkt in Azure Pipelines.

Vollständige Audit-Historie, Branch-Policies, Pflicht-Reviews – bankkonform.

Alternative: internes GitHub Enterprise der ING. Entscheidend ist nur „intern, zugriffskontrolliert, mit Review-Pflicht“, nicht das Produkt.

Das heutige öffentliche GitHub-Repo bleibt davon unberührt (MIT); der Bank-Fork wird intern weitergepflegt.

# 10. Security-Befund (vollständiger Code-Review)

Geprüft am 08.07.2026: alle Backend-Schichten (functions, auth, services, gateways, repositories, providers/llm, utils), Frontend (API-Shim, HTML-Rendering), Manifeste/Konfiguration, Abhängigkeiten (npm audit Backend + Frontend), Secret-Scan über den gesamten Baum.

GESAMTURTEIL Gesamturteil: KEINE kritischen oder hohen Schwachstellen. Die Architektur ist für ein Bank-Deployment ungewöhnlich gut vorbereitet (Token-Passthrough statt Service-Account, fail-closed Admin-Gate, Key Vault + Managed Identity, Sanitisierung an allen HTML-Grenzen). Fünf mittlere/niedrige Punkte sind vor Produktivbetrieb zu härten.

## 10.1 Positive Feststellungen

| Bereich | Befund |
| --- | --- |
| Secrets | Kein hartkodiertes Secret im gesamten Baum; local.settings nur als .example mit Platzhaltern. |
| Authentifizierung | Alle 32 fachlichen Endpunkte hinter withAuth (Bearer-Token-Pflicht, serverseitige Identitätsprüfung); offen nur /health und CORS-Preflight. |
| Autorisierung | Admin-Gate ist fail-closed: jeder Fehler führt zur Ablehnung, nie zur Erlaubnis. |
| Rechte-Modell | Token-Passthrough: ADO-Zugriffe mit dem Token des Nutzers → keine Privilegien-Ausweitung. |
| XSS-Schutz | LLM-Ausgabe im Frontend mit DOMPurify, Rückschreiben serverseitig mit sanitize-html + enger Tag-Whitelist. |
| Injection | WIQL-Begriffe escaped, Work-Item-IDs strikt numerisch, Feld-Updates nur über 3-Feld-Allowlist. |
| Secret-Handling | OpenAI-Key im Key Vault (Managed Identity); in Logs/Antworten nur maskiert; Azure-OpenAI ganz ohne API-Key. |
| Dependencies Backend | npm audit: 0 Schwachstellen; kleiner Fußabdruck (6 Runtime-Abhängigkeiten). |
| KI-Kontrolle | Kein autonomes Schreiben; Apply-Aktionen erzeugen Audit-Einträge. |

## 10.2 Zu härtende Punkte vor Produktivbetrieb

| ID | Schwere | Befund | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
| M-1 | Mittel | CORS-Default ist Allow-Origin: * (utils/cors.js) | CORS_ALLOWED_ORIGIN zwingend auf die Extension-Host-Domain setzen (Auth per Token, keine Cookies → Risiko begrenzt). |
| M-2 | Mittel | allowInsecureConnection: true im Table-Storage-Client | Nur für lokales Azurite; in Produktion HTTPS erzwingen + „Secure transfer required“ am Storage Account. |
| M-3 | Mittel | LLM-Prompts/-Antworten (Work-Item-Inhalte) als Vorschau in den Logs | Prompt-/Output-Previews per Flag abschaltbar machen; Log-Retention mit DSB abstimmen. |
| M-4 | Mittel | Frontend-Default-Backend-URL zeigt auf die Instanz des Autors | Default entfernen bzw. Build ohne gesetzte VITE_API_BASE_URL fehlschlagen lassen. |
| M-5 | Mittel | Admin-Bitmaske/Namespace org-abhängig, noch nicht gegen Ziel-Org verifiziert | Vor Go-Live gegen die ING-Org verifizieren; Allowlist leer lassen bzw. eng fassen. |
| L-1 | Niedrig | Interne Fehlermeldungen werden 1:1 an den Client durchgereicht | In Produktion generische Meldung + Korrelations-ID; Details nur ins Log. |
| L-2 | Niedrig | npm audit Frontend: esbuild/vite-Advisory – nur Dev-Server, nicht das Bundle | Bei Gelegenheit Vite-Major-Update; kein Produktionsrisiko. |
| L-3 | Niedrig | PAT-Fallback als Env-Variable (lokaler Dev-Pfad) | In der Bank-Function-App nicht setzen; optional Code-Guard außerhalb Development. |
| L-4 | Niedrig | Keine harten Rate-Limits auf den LLM-Endpunkten | Verbrauchszähler um Quota ergänzen + Azure-Budget-Alert. |

Alle fünf mittleren Punkte sind klein und risikoarm umsetzbar; M-1 bis M-4 sind reine Konfigurations-/Einzeiler-Änderungen.

# 11. Erwartbare Fragen der ING – mit Antworten

F1.  Verlassen Daten die EU oder unseren Tenant?

Nein. Function App, Storage, Key Vault und Azure OpenAI laufen in einer EU-Region im Tenant der Bank. Der einzige externe Pfad (Public OpenAI) ist ein Dev-Fallback, nicht konfiguriert und per Egress-Regel blockierbar.

F2.  Trainiert Microsoft/OpenAI mit unseren Daten?

Nein, vertraglich ausgeschlossen. Optional „modified abuse monitoring“ beantragen, dann entfällt auch die bis zu 30-tägige Missbrauchs-Vorhaltung.

F3.  Welche Daten genau gehen an das LLM?

Nur Titel, Beschreibung und Akzeptanzkriterien des geöffneten Work Items plus das Regelwerk. Keine Anhänge, keine Kommentare, keine Personaldaten aus anderen Systemen.

F4.  Kann das Tool mehr als der Nutzer selbst?

Nein. Es nutzt das Zugriffstoken des angemeldeten Nutzers (Token-Passthrough). Berechtigungen der Bank in Azure DevOps gelten 1:1 weiter.

F5.  Was passiert, wenn die KI Unsinn erzeugt?

Nichts wird automatisch geschrieben. Jeder Vorschlag ist eine Vorschau, die der Nutzer editieren, verwerfen oder übernehmen kann; Übernahmen werden auditiert.

F6.  Wie ist der Code abgesichert / wurde er geprüft?

Vollständiger Code-Review liegt vor (Kapitel 10): keine kritischen Findings, Backend-Dependencies ohne bekannte Schwachstellen, definierte Härtungsliste vor Go-Live. Ein Pen-Test durch die Bank ist problemlos möglich.

F7.  EU AI Act?

Unterstützendes Qualitätswerkzeug mit menschlicher Letztentscheidung, kein Hochrisiko-Anwendungsfall (keine Entscheidungen über Personen).

F8.  Wie kontrollieren wir die Kosten?

Eingebauter Token-Verbrauchszähler pro Nutzer, dazu Azure-Budget-Alerts auf der OpenAI-Ressource; Kosten skalieren nur mit Nutzung.

F9.  Was ist der Exit?

LLM_PROVIDER=disabled schaltet die KI ab, die Extension lässt sich per Klick deinstallieren, Daten liegen ausschließlich in Bank-Ressourcen. Kein Vendor-Lock-in über Azure hinaus.

F10.  Betrieb und Support?

Serverless (Function App), kein VM-Patching; Monitoring über Application Insights; Quellcode intern und MIT-lizenziert – die Bank kann selbst weiterentwickeln.

F11.  Geht das auch mit Azure DevOps Server (on-prem)?

Aktuell auf dev.azure.com (Cloud) ausgelegt; eine On-Prem-Variante wäre ein eigenes Vorhaben.

F12.  Wer haftet?

Software wird „as is“ (MIT) übernommen und läuft als interne Anwendung der Bank; die üblichen internen Freigabeprozesse für selbstbetriebene Tools greifen.

# 12. Empfohlene nächste Schritte

Abstimmung:  dieses Dokument mit ING-Fachbereich, Security und Datenschutz teilen.

Genehmigungen starten:  Azure-Subscription/Resource-Group und Azure-OpenAI-Freigabe bei der Bank anstoßen (längster Vorlauf).

Repo:  Quellcode in ein internes Bank-Repo übernehmen (Azure Repos empfohlen).

Härtung:  die fünf Security-Härtungspunkte (M-1 bis M-5) vor Go-Live umsetzen und verifizieren.

Pilot:  Pilot mit einem Team über 2–4 Wochen, mit Kosten- und Nutzenmessung.

QualityGate AI · Vorstellung für die ING Bank · Stand 08.07.2026 · Vertraulich – nur zur internen Verwendung.